附件：2009年宁波市农民专业合作社立项项目汇总表

| 2009年宁波市农民专业合作社立项项目汇总表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目计划总投资 | 项目实施内容 | 建设期限 （起止时间） | 建设地点 |
| 1 | 慈溪市三北振慈禽业专业合作社 | 屠宰加工基地建设 | 68 | 购置屠宰加工、冷库设备 | 2009年3月至8月 | 慈溪龙山镇东渡村新草畈 |
| 2 | 奉化市今果芋艿专业合作社 | 鲜芋处理流水线 | 381.3 | 购置鲜芋处理流水线设备 | 2009年3-9月 | 奉化尚田镇张家村 |
| 3 | 象山县象山红柑桔专业合作社 | 加工包装厂房扩建及设施购置 | 285 | 购置大型光电选果机、扩建加工包装厂房 | 2009年4月至9月 | 象山县晓塘乡顾家村 |
| 4 | 宁波能大南美白对虾产业专业合作社 | 白对虾加工冷冻储藏库建设 | 260 | 新建冷冻储藏库、新建加工冷冻储藏厂房 | 2009年4月至10月 | 象山定塘镇工业园区 |
| 5 | 江北绿艳果蔬专业合作社 | 水果冷藏库建设 | 32 | 新建100 ㎡冷库 | 2009年1月至5月 | 江北洪塘街道裘市村 |