附件：2004年至2008年中央环境保护专项资金项目执行情况总结报告内容要求

　　2004年至2008年中央环境保护专项资金项目执行情况总结报告包括以下内容：

　　一、中央环境保护专项资金项目的管理情况和管理机制。 

　　二、每个项目的概况和执行情况。已经竣工验收的项目要说明项目实施情况、资金到位和使用、竣工验收情况并对项目运行状况以及达到的环境效益进行分析和评价；在建项目要说明项目实施现状情况、资金到位和使用、预计完工时间、未完成原因以及计划采取的措施；未开工项目要说明原因并提出处理意见和建议。 

　　三、已经竣工验收的项目对照可研报告说明项目相关效益并重点说明环境效益。污水治理项目应说明新增污水处理量、节水量，化学需氧量、氨氮等污染物的削减量，项目建成前后企业废水排放总量、工业用水重复利用率的变化情况；大气治理项目应说明新增废气处理量，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘等污染物的削减量，项目建成前后企业废气处理率的变化以及节能降耗等情况；其他项目可参照水、气治理项目要求，填写量化的相关指标。 

　　四、因素法分配部分资金安排和使用情况。 

　　五、对中央环境保护专项资金项目的使用和管理的意见和建议。

　　附：2004年至2008年中央环境保护专项资金项目执行情况汇总表

　　填报单位：　　　　　 （公章）

| 序号 | 项目 | 业主单位 | 项目 | 计划项目 | 项目建设 | 申报项目 | 中央环保专项资金支持 | 地方财政、 | 目前实际 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 项目 | 环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 |  | 名称 | 所属年份 | 计划时间 | 总投资 | (万元) | 排污费支持 | 完成投资 |  |  |  |  |  | 预计 | 效益 |  |
|  |  |  |  |  | (起止年月) | (万元) |  | (万元) | (万元) |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期 | 初步 | 在建 | 设备 | 竣工 | 时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 安装 | 验收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）或环保局（厅）填报；　　2、“项目实际完成投资”截止时间为2008年5月底。