附件2：浙江省2009-2011年政府采购信息管理系统推广实施计划

| 年度 | 市 县 名 单 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 2009年 | 市级4个：嘉兴市、绍兴市、金华市、衢州市 县级14个：余杭区、富阳市、嘉善县、平湖市、海宁市* 海盐县、上虞市、义乌市、永康市、东阳市、 江山市、龙游县、德清县、普陀区 | 18个 |
| 2010年 | 市级5个：温州市、湖州市、舟山市、台州市、丽水市 县级23个：萧山区、临安市、建德市、桐庐县、淳安县、 瑞安市、洞头县、苍南县、平阳县、泰顺县、 嵊州市、岱山县、定海区、温岭市、玉环县、 青田县、缙云县、云和县、龙泉县、庆元县、 松阳县、景宁县、开化县 | 27个 |
| 2011年 | 县级18个：乐清市、永嘉县、文成县、长兴县、安吉县、 绍兴县、新昌县、兰溪市、武义县、磐安县、 浦江县、常山县、嵊泗县、临海市、仙居县、 天台县、三门县、遂昌县、诸暨市* | 20个 |
| 备 注 | 1．全省除杭州市、桐乡市自行开发建设，宁波市及所辖各县区计划到2012年开始推广实施外，列入全省统一推广实施的市县（区）共65个，将按年度计划分步推广，逐步实施到位。 2．个别市、县（区）如需调整实施时间的，应事先报省财政厅同意。 3．市级单位中包含下辖各区，带*的只实施部分系统。 |  |